威海电子证照升级方案

浪潮软件股份有限公司

二〇二四年十月

目录

第一章 产品概述	3

1.1 升级背景	3

1.2 升级依据	4

1.2.1 政策依据	4

1.2.2 技术标准	4

1.2.3 工程标准	5

1.3 升级目标	5

1.4 升级内容	6

1.4.1 应用系统功能提升	6

1.4.2 应用系统安全提升	6

1.4.3 国产化适配	7

第二章 需求分析	8

2.1 用户需求分析	8

2.2 安全需求分析	9

2.3 信创需求分析	9

第三章 总体架构设计	11

第四章 系统升级内容	12

4.1 功能提升设计	12

4.1.1 证照管理系统升级	12

4.1.2 证照应用建设	20

4.2 安全提升设计	24

4.2.1 安全管理	24

4.2.2 安全防护	25

4.2.3 安全服务	30

4.2.4 安全审计	30

4.3 电子证照系统国产化适配方案	31

4.3.1 基础支撑组件适配	31

4.3.2 电子证照系统国产化适配	33

4.3.3 数据迁移	34

4.3.4 系统测试及优化方案	37

4.4 与部委对接	43

4.4.1 与农村农业部对接	43

4.4.2 与水利部对接	43

4.4.3 与商务部对接	43

4.4.4 与住建部对接	43

第五章 概算表	45

系统建设现状

威海市已建成了一个覆盖全市的电子证照管理系统，该系统实现了纸质证照与电子证照的同步制作与发放。截至目前，该系统已累积生成了560万条电子证照数据，并且这些证照数据已被广泛应用于道路出行、文化和旅游、市场监管等多个领域。但随着电子证照业务的不断推广，当前证照管理系统面临多重问题：①由于所有证照数据集中存储于单一表中，导致数据量大且查询效率低下；②证照模板缺乏统一性，不同区县可能需要各自建立模板，增加了管理复杂性和不一致性；③统计功能受限，无法直接按证照类型进行统计，而是依赖于模板基础，影响了数据的灵活性和准确性；④系统缺乏审计功能，无法追踪和记录用户操作，不利于问题追溯和责任界定。

因此，为了进一步提升威海市电子证照系统的效能，需对其进行升级，全面深化证照的电子化应用，统一并规范各区县的证照制作模板，强化并加速威海市证照数据的整合汇聚，同时完善系统的统计分析与审计记录功能。

需求分析

用户需求分析

本次威海市电子证照系统升级面向的用户分为三类：证照持有者、部门业务人员和管理人员。

证照持有者：电子证照的证照持有者主要指个人和企业，是网上办事的主体，以证照使用为主。证照持有者希望在办理业务时，能便捷地调用自己的电子证照。同时，希望系统提供严密的安全保障，防止被不法分子盗用。这要求系统既要简单易用，又要安全可靠。

部门业务人员：主要对公开共享或授权共享的证照进行比对、查看等操作权限，部门业务人员在业务办理时操作访问量大、并发高。需要约束部门业务人员利用职权查看他人证照，或者非法使用他人证照。要求丰富系统功能，提高系统安全性。

管理人员：以证照的管理和维护为主，包括维护证照清单管理，查看证照统计分析以及对证照系统进行管理等，管理人员相对来说访问次数少、权限高、单次访问时间较长。

业务需求分析

政府部门在业务办理过程中，经常要求社会公众提交纸质或电子证照材料，这往往导致材料的重复提交和资源的浪费。为了提升服务效能并方便群众，实现证照材料的电子化已成为亟待解决的关键问题。建成电子证照系统能够从根本上解决公众因多次往返、反复提交纸质材料而带来的困扰，有效减少社会成本与资源浪费，切实减轻群众负担，提高办事效率。在证照系统升级后，将优化证照目录的梳理工作，加强证照数据的采集与管理，同时梳理并统一全市范围内的电子证照模板，确保所有证照能够集中存储、统一接口、统一标准。此外，通过独立存储数据库日志，减少服务器资源负荷，提升对数据库的资源支撑率和性能，从而全面优化政务服务。

功能需求分析

为解决威海市电子证照系统现存问题，满足用户需求和业务需求，电子证照管理系统应升级证照清单、统计分析，新建应用审计功能。

证照清单：证照清单全面管理电子证照系统中的证照类型，并能创建相应证照模板。整合证照目录管理等功能，实现资源的有效利用与系统的完善升级，提供证照类型定义、标准化、目录领取及初始化服务，更好地满足各部门管理需求。通过优化清单的创建与领取流程，明确证照应用中的权责关系。

统计分析：包括证照目录分析、数据汇总分析、数据交换分析、目录领取及制证统计、证照来源统计和部门数据一览，全方位、多维度地提升证照管理与应用效能，为证照管理的全面优化与决策提供强有力的支持。

应用审计：对电子证照系统中的各类操作行为进行细致分类与全面统计汇总，包括证照管理审计、目录管理审计、系统管理审计及共享应用审计等多个方面。生成审计报表、发出审计预警并提供审计报告，确保系统的规范运作与安全性。

升级必要性与可行性

必要性

威海市应深入贯彻落实国家和山东省的项目政策和要求，根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》、《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》、《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》、《深化数据赋能建设“无证明之省”2023年工作要点》、《山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》、《深化数据赋能建设“无证明之省”实施方案》和《山东省“十四五”数字强省建设规划》等文件，在电子证照前期建设的基础上，进一步深化证照数据统一汇聚，保障威海市各部门电子证照生成与证照数据归集，推动电子证照全面实现标准化，提升证照数据质量，提高证照数据完整性、规范性和准确性。

可行性

电子证照系统运用了先进的微服务架构，依据统一规划与分层构建的理念进行设计并实现，确保系统能够跨平台、跨数据库运行。其设计遵循了可行性、科学性、先进性、符合性和完整性等原则，结构上实现松耦合而功能上保持紧密协作，全面考虑了数据共享与数据服务的需求。针对系统可能面临的访问压力，特别强化了线性扩展能力的设计。此外，系统遵循统一的数据标准和技术规范，对各部门签发的证照及事项办理所需证照进行了规范与整合，通过业务系统的升级、改造及对接，可以实现对当前证照的采集、管理、应用及共享，从技术上确保了本次系统升级的可行性。

升级目标

在威海市深化政务服务的背景下，积极从便民、利民的角度出发，根据群众、企业实际的办事需求，升级威海市电子证照管理系统证照清单、统计分析功能，新增应用审计。保障威海市各部门电子证照生成、证照数据归集，并且对电子证照系统的各类操作行为进行完整的分类统计汇总，实现电子证照跨区域、跨层级、跨部门的共享应用，让数据多跑路、群众少跑腿，不断提升企业和群众的获得感和满意度，提升电子证照管理系统运行能力，形成科学有效的电子证照运行服务体系。

升级内容

证照清单（利旧升级）

证照清单全面管理电子证照系统中的各类证照类型，并具备创建相应电子证照模型的能力。证照清单整合证照目录管理等功能，充分利旧，完善升级，提供证照类型定义、证照标准化、目录领取和证照初始化功能，更好的满足各部门对证照目录的管理需求。同时，通过优化清单的创建和领取业务逻辑，使证照应用过程中的权责关系更加明确清晰。

证照目录清单中应包含本类型证照的数据汇聚方式，用于形成全部证照的数据汇聚方式家底。汇聚方式主要有：

- 只汇聚目录信息

- 汇聚目录、证照照面信息

- 汇聚目录、照面、附件信息

类型定义

证照类型定义包括设置证照类型基本信息和照面信息。包括：证照定义机构、证照类型、证照类型代码、证照类别、持有者类别、证照有效期、颁发部门层级、证照主题、证照共享类型和标准化类型等信息。

证照标准化

证照标准化功能根据证照类型目录梳理各证照类型的要素并配置相关模板。允许用户根据需要，针对不同模板，定制证照业务。包括配置业务状态和业务信息，配置子项明细，维护和复制证照明细，停用证照类型等内容。

证照初始化

提供对不同类型证照初始化存储证照数据表的功能。证照清单物化形成的数据存储表可根据存储的数据量级，基于系统性能考虑动态扩展存储表。

目录领取

基于国家定义的电子证照目录清单，各部门领取本部门证照清单，实现所有证照目录的同一名称、同一编码、同一标准。部门领取本部门负责的证照类型，并进行关联事项设置，设置模板要素、背景图，配置证照模板信息。

根据梳理形成的各部门电子证照目录清单，实现证照模板与目录清单的关联，通过电子证照系统模板管理结合收集的各部门证照底图，定义证照的电子模板，并定义证照的套打参数信息。

应用审计

新增证照管理应用审计，针对电子证照系统的各类操作行为进行完整的分类统计汇总，包括证照管理审计、目录管理审计、系统管理审计和共享应用审计功能，提供审计报表、审计预警和审计报告。

证照管理审计

证照管理审计涉及部门业务员对证照进行的各种操作行为，包括查看证照、录入证照（包括批量录入）、注销证照、变更证照以及确认证照来源等内容。

目录管理审计

目录管理审计涉及部门业务员针对证照目录的各类操作行为，包括目录领取、领取配置、要素梳理、模板配置、上报配置、质量管理、安全管理等内容。

系统管理审计

系统管理审计涉及系统管理员或部门管理员系统基础操作行为（非业务），包含主题管理、编码规则设置、质量规则设置、运行配置、定时任务设置等内容。

共享应用审计

共享应用审计涉及证照共享服务应用行为记录，包括业务系统调用证照共享接口完成的证照检索、查询、验证和下载行为等内容。

统计分析（利旧升级）

升级统计分析，包括证照目录分析、数据汇总分析、数据交换分析、目录领取及制证统计、证照来源统计和部门数据一览。

证照目录分析

对证照目录总数、持证主体占比、目录领取详情、目录开放数量、目录开放清单、证照主体等数据进行分析，并以简介、直观的图表展示。

数据汇总分析

对证照类型、数量，部门数量、证照来源，以及证照数量变化趋势、证照数量清单等汇总数据进行分析、展示。

数据交换分析

对入库总量，入库最多的证照top3、占比分析、证照入库数量和入库质量趋势、上报国办累计数量和成功率等分析。

目录领取及制证统计

系统提供按时间段统计证照类型明细、制证部门、新入库数量、新签章数量以及创建时间的功能。

证照来源统计

系统提供按区划、部门和录入时间段统计证照类型、库表交换数量、接口对接数量、手工录入数量、文件导入数量和总数的功能，数据可导出。

部门数据一览

系统提供按区划部门展示证照类型数量、明细数量和证照数量的功能，方便用户了解各部门的数据情况。同时，可区分证照、批文和材料。

概算表

威海电子证照升级项目总投资约51万元，具体概算如下表所示。

| 序号 | 建设项目 | 建设内容 | 建设模块 | 内容说明 | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照升级 | 证照清单（利旧升级） | 类型定义 | 设置证照类型基本信息和照面信息，内容包含：基本信息：证照类型名称、颁发单位、证件号码、证件类型等 | 3 |  |
| 2 |  |  | 证照标准化 | 证照标准化功能根据证照类型目录梳理各证照类型的要素并配置相关模板。允许用户根据需要，针对不同模板，定制证照业务。包含配置证照业务的编辑、套打、签章规则等相关功能。适用于通过证照系统办理证照变更，证照延续、证照年检、证照审计等相关业务套打的场景 | 8 |  |
| 3 |  |  | 目录领取 | 基于国家定义的电子证照目录清单，各部门领取本部门证照清单，实现所有证照目录的同一名称、同一编码、同一标准。部门领取本部门负责的证照类型，并进行关联事项设置，设置模板要素、背景图，配置证照模板信息。根据梳理形成的各部门电子证照目录清单，实现证照模板与目录清单的关联，通过电子证照系统模板管理结合收集的各部门证照底图，定义证照的电子模板，并定义证照的套打参数信息 | 6 |  |
| 4 |  |  | 证照初始化 | 提供对不同类型证照初始化存储证照数据表的功能。证照清单物化形成的数据存储表可根据存储的数据量级，基于系统性能考虑动态扩展存储表 | 4 |  |
| 5 |  | 应用审计 | 证照管理审计 | 部门业务员针对证照进行各类操作行为：证照查看、证照录入（包含批量）、证照注销、证照变更、证照来源等内容。 | 3 |  |
| 6 |  |  | 目录管理审计 | 部门业务员针对证照目录的各类操作行为：目录领取、领取配置、要素梳理、模板配置、上报配置、质量管理、安全管理等内容。 | 3 |  |
| 7 |  |  | 系统管理审计 | 系统管理员或部门管理员系统基础操作行为（非业务），包含主题管理、编码规则设置、质量规则设置、运行配置、定时任务设置等内容。 | 3 |  |
| 8 |  |  | 共享应用审计 | 证照共享服务应用行为记录：业务系统调用证照共享接口完成的证照检索、查询、验证和下载行为等。 | 3 |  |
| 9 |  | 统计分析 | 证照目录分析 | 对证照目录总数、持证主体提占比、目录开放数量、目录开放清单、证照主体等数据进行分析，并以简介、直观的图表展示。 | 3 |  |
| 10 |  |  | 数据汇总分析 | 对证照类型、数量，部门数量、证照来源，以及证照数量变化趋势、证照数量清单等汇总数据进行分析、展示。 | 3 |  |
| 11 |  |  | 数据交换分析 | 对入库总量，入库最多的证照top3、占比分析、证照入库数量和入库质量趋势、上报国办累计数量和成功率等分析。 | 3 |  |
| 12 |  |  | 目录领取及制证统计 | 系统提供按时间段统计证照类型明细、制证部门、新入库数量、新签章数量以及创建时间的功能 | 3 |  |
| 13 |  |  | 证照来源统计 | 系统提供按区划、部门和录入时间段统计证照类型、库表交换数量、接口对接数量、手工录入数量、文件导入数量和总数的功能，数据可导出 | 3 |  |
| 14 |  |  | 部门数据一览 | 系统提供按区划部门展示证照类型数量、明细数量和证照数量的功能，方便用户了解各部门的数据情况。同时，可区分证照、批文和材料 | 3 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 51 |  |